３２条協議申請

３２条協議申請

□事前審査の回答後、下水道維持課で担当者を確認

□指導内容を確認の上、担当者と打合せ

□記載方法等を確認の上、協議申請書の提出

※申請書受理から事務処理に２週間程度かかります

□協議書を取り交わし、同意書を受け取る

（平成　　　年　　　月　　　日付　　　千建下維第　　　　　号　　　　　）

このときに協議済印を土地利用計画図・排水計画平面図・公共施設の管理者に関する事項に押印するので用意すること

下水道維持課　開発協議フロー＆チェック表

下水道維持課　TEL 043-245-5447担当（　　　　　）

完了検査

変更協議・変更届

工事着手前

完了検査前

変更発生

２９条許可

変更協議・変更届

□変更内容について担当者と打合せ

※変更の内容によって提出書類が異なります

【通常の変更】

□【都市計画法第32条の規定に基づく協議の変更申請書】

添付：変更協議申請図書一式

【軽微な場合】

□【都市計画法第32条の規定に基づく協議変更届】

添付：変更理由書・変更図書の変更前一式・変更後一式

工事着手前

□既存道路部の道路占用許可

（許可番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□下水道法16条（24条）接続申請の承認（許可）(☆)

（承認・許可番号：　　　　　　　　　　　　　　　　）

※どちらも申請から承認（許可）まで２週間程度かかります

完了検査前

※完了検査の１～２週間前までに下記の項目を完了すること

□道路占用の完了届を道路管理者に提出

□雨水流出抑制施設の完成写真の提出

□下水道法16条（24条）の完成届の提出(☆)

□管理引継書の提出(☆)

□水路境界の手続き(☆)

□用地帰属申請書の提出（☆）

【中間検査をする場合(☆)】

□検査１週間前までに施工写真・出来形図を提出

(☆)は不要な場合がありますので、担当者に確認してください。

指導要綱の場合は「３２条」を「宅地開発指導要綱」と読み替えてください。

上記のほかに必要な手続きがある場合があります。