千葉市現場代理人及び主任（監理）技術者の配置に関する事務取扱要領

（趣旨）

第１条　この要領は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項に規定する主任（監理）技術者の専任を要する建設工事のうち、千葉市建設工事請負契約約款第１０条に規定する主任技術者に関する事務取扱並びに同法第２６条第３項に規定する主任（監理）技術者の専任を要しないこととすることができる建設工事、同法第２６条の５に規定する営業所技術者等を配置することができる建設工事及び同約款第１０条第３項に規定する現場代理人の常駐を要しないこととすることができる建設工事について、必要な事項を定めるものとする。

（現場代理人の常駐義務の緩和の対象となる建設工事）

第２条　本市が発注する建設工事で次に掲げる要件のすべてを満たしている場合は、現場代理人を３件まで兼任することができる。

（１）請負代金の額が４，５００万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、９，０００万円）未満であること。

（２）特記仕様書に兼任できる旨の明示がされていること。

（３）低入札価格調査を実施する基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下回る価格により落札したものでないこと。

（４）特定建設工事共同企業体として契約するものでないこと。

（５）兼任する工事が国又は他の地方公共団体発注工事であって、当該工事の発注者から現場代理人の兼任に関して認められていること。

（６）兼任する工事の工事箇所が千葉市内に限ること。

２　本市が発注する建設工事で次に掲げる期間において、常に連絡をとれる体制が確保されているときは、現場代理人は常駐を要しないものとすることができる。

- 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベータ等の工場製作期間を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。この場合、第１項の規定にかかわらず、複数兼務することができる。

- 工事の全部の施工を一時中止している期間。

（現場代理人の兼任の解除）

第３条　監督職員から兼任の解除を命じられた場合は、現場代理人の兼任を解除する。

（変更契約時の取扱い）

第４条　現場代理人を兼任している建設工事が、変更契約により第２条第１項第１号に定める請負代金の額以上となった場合においても、引き続き兼任することができる。

（主任（監理）技術者の専任を要する建設工事）

第５条　請負代金の額が４，５００万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、９，０００万円）以上の建設工事については、主任（監理）技術者を専任配置とする。ただし、次のいずれかに該当する建設工事については、請負代金の額に関わらず主任（監理）技術者を専任配置とする。

（１）公告又は指名若しくは見積通知書において、主任（監理）技術者の専任配置を求めているもの

（２）調査基準価格を下回る価格により落札し、契約するもの

（３）特定建設工事共同企業体として契約するもの

（主任（監理）技術者の専任義務の緩和の対象となる建設工事）

第６条　主任（監理）技術者の専任配置を要する建設工事のうち、建設業法第２６条第３項第１号に掲げる要件のすべてを満たしている場合、主任（監理）技術者を２件まで兼任することができる。

２　前項の規定により主任（監理）技術者を兼任する建設工事は、いずれも建設業法第２６条第３項第１号に掲げる要件をすべて満たすものに限る。

（監理技術者の専任義務の緩和の対象となる建設工事）

第７条　主任（監理）技術者の専任配置を要する建設工事のうち、監理技術者を配置する建設工事にあっては、本市が発注する建設工事で次に掲げる要件のすべてを満たしている場合、監理技術者を２件まで兼任することができる。

（１）建設業法第２６条第３項第２号に規定する監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で配置できること。

（２）第５条各号及び第６条に該当する建設工事でないこと。

（３）請負代金の額が２億円未満であること。

（４）特記仕様書に兼任できる旨が明示されていること。

（５）兼任する工事の発注者が千葉市であること。

（営業所技術者等に関する主任（監理）技術者の職務の特例）

第８条　主任技術者の専任配置を要する建設工事のうち、建設業法第２６条の５に掲げる要件のすべてを満たしている場合、契約を締結した営業所の営業所技術者を、当該工事現場に置かなければならない主任技術者として１件まで兼任することができる。

２　主任（監理）技術者の専任配置を要する建設工事のうち、建設業法第２６条の５に掲げる要件のすべてを満たしている場合、契約を締結した営業所の特定営業所技術者を、当該工事現場に置かなければならない主任（監理）技術者として１件まで兼任することができる。

（現場代理人及び主任（監理）技術者の兼任に関する誓約事項）

第９条　発注者は、入札への参加を申込もうとする者又は受注者が、国又は他の地方公共団体発注工事と現場代理人の兼任をしようとするときは、現場代理人の兼任に関する誓約書（様式１）を提出させるものとする。

２　発注者は、入札への参加を申込もうとする者又は受注者が、前３条の規定により主任（監理）技術者の兼任をしようとするときは、主任（監理）技術者の兼任に関する誓約書（様式２）及び主任（監理）技術者の兼任に関する誓約事項（様式３－１～３－３）のうち該当するものを提出させるものとする。

附　則

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事については、なお従前の例による。

附　則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事又は業務委託について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事又は業務委託については、なお従前の例による。

附　則

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事又は業務委託について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事又は業務委託については、なお従前の例による。

附　則

この要領は、平成２７年１月２９日から施行する。ただし、この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事又は業務委託について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事又は業務委託については、なお従前の例による。

附　則

１　この要領は、平成２８年４月２８日から施行する。ただし、第５条の規定は平成２８年６月１日に施行する。

２　この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事又は業務委託について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事又は業務委託については、なお従前の例による。ただし、第５条の規定を除く。

附　則

１　この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

２　この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事又は業務委託について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事又は業務委託については、なお従前の例による。

附　則

１　この要領は、令和２年４月１日から施行する。

２　この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事又は業務委託について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事又は業務委託については、なお従前の例による。

附　則

１　この要領は、令和３年４月１日から施行する。

２　この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事については、なお従前の例による。

附　則

１　この要領は、令和４年４月１日から施行する。

２　この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事については、なお従前の例による。

附　則

１　この要領は、令和５年１月１日から施行する。

附　則

１　この要領は、令和７年２月１日から施行する。

附　則

１　この要領は、令和７年４月１日から施行する。

２　この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する建設工事について適用し、同日前に公告する又は交付する建設工事については、なお従前の例による。